附件2-1

区域绩效目标表

| 项目名称 | 宝坻区涉气工业污染源工况用电监控建设项目 |
| --- | --- |
| 所属专项 | 中央大气污染防治专项资金 |
| 中央主管部门 | 生态环境部 | 省级财政部门 | 天津市财政局 |
| 省级主管部门 | 天津市生态环境局 | 具体实施单位 | 天津市宝坻区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资 | 980万元 |
|  | 其中：中央财政资金 | 725.6万元（已下达188.2万元，本次下达537.4万元） |
|  | 区级财政资金 | 254.4万元 |
|  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 通过统一建设宝坻区涉气工业污染源工况用电监控系统，对企业生产设施、污染防治设施运行状态实行24小时不间断监测分析，有效发现企业污染防治设施闲置、重污染天气应急响应措施落实不到位等问题，助力提升环境监管科技化智能化水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉气工业污染源工况用电监控系统 | 3500套现场端数据采集、传输设备 |
|  |  | 质量指标 | 设备合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2023年10月 |
|  |  |  | 完成时间 | 2024年10月 |
|  |  | 成本指标 | 总投资 | ≤980万元 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 涉气工业污染源监管能力 | 提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保设备设施长期稳定运行 | 定期维护 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥90% |

附件2-2

区域绩效目标表

| 项目名称 | 天津市津南区大气颗粒物与臭氧协同监测网络能力建设项目 |
| --- | --- |
| 所属专项 | 中央大气污染防治专项资金 |
| 中央主管部门 | 生态环境部 | 省级财政部门 | 天津市财政局 |
| 省级主管部门 | 天津市生态环境局 | 具体实施单位 | 天津市津南区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资 | 781.4万元 |
|  | 其中：中央财政资金 | 564万元（本次下达564万元） |
|  | 区级财政资金 | 217.4万元 |
|  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 本项目重点围绕天津津南区，以现有监测体系为基础，以改善津南区环境空气质量为核心，从实现颗粒物与臭氧协同管控目标、满足监管需要和切实解决群众所关注的突出环境问题等角度出发，建设25套监测设备，其中重点园区边界站建设（3套甲烷/非甲烷总烃监测系统）、重点园区站建设（12套甲烷/非甲烷总烃监测系统）、颗粒物激光雷达（1套颗粒物激光雷达）、执法监测设备（1套便携式红外热成像气体泄露检测仪、4套便携式非甲烷总烃分析仪、4套微风风速仪），强化大气科学监测能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置主要设备数量 | 25套 |
|  |  | 质量指标 | 设备合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2023年10月 |
|  |  |  | 完成时间 | 2025年9月 |
|  |  | 成本指标 | 总投资 | ≤781.4万元 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 区域大气环境监测能力 | 提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保设备设施长期稳定运行 | 定期维护 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥90% |

附件2-3

区域绩效目标表

| 项目名称 | 天津南港工业区大气环境VOCs监测及监管能力建设项目 |
| --- | --- |
| 所属专项 | 中央大气污染防治专项资金 |
| 中央主管部门 | 生态环境部 | 省级财政部门 | 天津市财政局 |
| 省级主管部门 | 天津市生态环境局 | 具体实施单位 | 天津经济技术开发区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资 | 1393万元 |
|  | 其中：中央财政资金 | 1114.4万元（本次下达580.3万元） |
|  | 区级财政资金 | 278.6万元 |
|  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 完成环境空气挥发性有机物在线监测系统、环境空气非甲烷总烃在线分析系统、非甲烷总烃在线分析系统、PM2.5分析仪、PM10分析仪、CO分析仪、NO2分析仪、SO2分析仪、03分析仪、气象五参数分析仪、颗粒物激光雷达、便携式VOCs监测设备等仪器设备采购和安装。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置主要设备数量 | 36套 |
|  |  | 质量指标 | 设备合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2024年1月 |
|  |  |  | 完成时间 | 2024年12月 |
|  |  | 成本指标 | 总投资 | ≤1393万元 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 涉气工业污染源监管能力 | 提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保设备设施长期稳定运行 | 定期维护 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥90% |